DreamScape Interactive

User Stories en Product Backlog

Opleiding: Software Developer
Project: DreamScape Interactive Inventaris Systeem
Naam: Adi Ben Harosh
Datum: 11-03-2026

# Inleiding

Dit document bevat de user stories voor het DreamScape Interactive inventaris- en handelsysteem. De user stories beschrijven de functionaliteiten vanuit het perspectief van de eindgebruikers, zoals spelers en beheerders.

Elke user story bevat:

- Een beschrijving van de functionaliteit

- Acceptatiecriteria

- Backlog taken die nodig zijn om de functionaliteit te realiseren

# US01 – Gebruiker registreren

User Story

Als speler, wil ik een account kunnen registreren, zodat ik mijn eigen game account kan gebruiken en mijn inventaris kan beheren.

Acceptatiecriteria

- De gebruiker kan een gebruikersnaam invoeren

- De gebruiker kan een email invoeren

- De gebruiker kan een wachtwoord invoeren

- De gebruiker kan zelfstandig een account aanmaken

- De gegevens worden opgeslagen in de database

- De gebruiker krijgt automatisch de rol Speler

Backlog Taken

- Database tabel users maken

- Registratie formulier maken

- Input validatie toevoegen

- Gebruiker opslaan in database

- Bevestiging tonen na registratie

# US02 – Gebruiker inloggen

User Story

Als speler, wil ik kunnen inloggen met mijn gebruikersnaam en wachtwoord, zodat ik toegang krijg tot mijn account en inventaris.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker kan gebruikersnaam invoeren

- Gebruiker kan wachtwoord invoeren

- Correcte gegevens → login succesvol

- Onjuiste gegevens → foutmelding

Backlog Taken

- Login pagina maken

- Login formulier maken

- Wachtwoord controleren

- Sessies implementeren

- Foutmeldingen tonen

# US03 – Profiel bekijken

User Story

Als speler, wil ik mijn profielinformatie kunnen bekijken, zodat ik mijn accountgegevens kan controleren.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker kan profielpagina openen

- Gebruiker ziet gebruikersnaam

- Gebruiker ziet email

- Gebruiker ziet rol

Backlog Taken

- Profiel pagina maken

- Gebruiker gegevens ophalen uit database

- Gegevens tonen op pagina

# US04 – Profiel aanpassen

User Story

Als speler, wil ik mijn profielinformatie kunnen aanpassen, zodat ik mijn accountgegevens kan wijzigen.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker kan email wijzigen

- Gebruiker kan wachtwoord wijzigen

- Wijzigingen worden opgeslagen

Backlog Taken

- Profiel bewerk formulier maken

- Validatie toevoegen

- Database update uitvoeren

- Succesbericht tonen

# US05 – Item catalogus bekijken

User Story

Als speler, wil ik door een catalogus van virtuele items kunnen bladeren, zodat ik kan zien welke items beschikbaar zijn in de game.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker ziet een lijst met items

- Elk item toont naam, beschrijving en type

- Statistieken van items worden weergegeven

Backlog Taken

- Database tabel items maken

- Items ophalen uit database

- Item lijst pagina maken

- Item details tonen

# US06 – Items zoeken en filteren

User Story

Als speler, wil ik items kunnen zoeken en filteren, zodat ik sneller specifieke items kan vinden.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker kan zoeken op itemnaam

- Gebruiker kan filteren op type

- Gebruiker kan filteren op zeldzaamheid

Backlog Taken

- Zoekfunctie implementeren

- Filter dropdown maken

- Query aanpassen voor filters

- Resultaten tonen

# US07 – Inventaris bekijken

User Story

Als speler, wil ik mijn persoonlijke inventaris kunnen bekijken, zodat ik kan zien welke items ik bezit.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker ziet een lijst van zijn items

- Items tonen statistieken

- Inventaris kan gesorteerd worden

Backlog Taken

- Database tabel inventory maken

- Relaties met users en items maken

- Inventaris pagina maken

- Items ophalen voor ingelogde gebruiker

# US08 – Handelsverzoek sturen

User Story

Als speler, wil ik een handelsverzoek kunnen sturen naar een andere speler, zodat ik items kan ruilen.

Acceptatiecriteria

- Speler kan een andere speler selecteren

- Speler kan een item selecteren

- Handelsverzoek wordt opgeslagen

Backlog Taken

- Database tabel trades maken

- Trade formulier maken

- Trade opslaan in database

- Status instellen op pending

# US09 – Handelsverzoek accepteren of weigeren

User Story

Als speler, wil ik handelsverzoeken kunnen accepteren of weigeren, zodat ik kan bepalen of ik een item wil ruilen.

Acceptatiecriteria

- Gebruiker ziet ontvangen handelsverzoeken

- Gebruiker kan accepteren

- Gebruiker kan weigeren

- Bij acceptatie wisselen items van eigenaar

Backlog Taken

- Trade overzicht pagina maken

- Accept knop implementeren

- Reject knop implementeren

- Inventory update uitvoeren

# US10 – Items beheren (Beheerder)

User Story

Als beheerder, wil ik virtuele items kunnen toevoegen, aanpassen en verwijderen, zodat de itemcatalogus beheerd kan worden.

Acceptatiecriteria

- Admin kan item toevoegen

- Admin kan item wijzigen

- Admin kan item verwijderen

- Statistieken kunnen aangepast worden

Backlog Taken

- Admin panel maken

- Item CRUD functies bouwen

- Validatie toevoegen

- Database queries maken

# US11 – Item toewijzen aan speler (Beheerder)

User Story

Als beheerder, wil ik items kunnen toewijzen aan spelers, zodat ik spelers kan belonen of verloren items kan herstellen.

Acceptatiecriteria

- Admin kan speler selecteren

- Admin kan item selecteren

- Item wordt toegevoegd aan inventaris

Backlog Taken

- Admin formulier maken

- Spelers ophalen uit database

- Item toevoegen aan inventory

- Bevestiging tonen